| Российская Федерация республика адыгея администрация муниципального образования «яблоновское городское поселение» 385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, тел. факс (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |  | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР адыгэ республик муниципальнэгъэпсыкiэ зиiэ «ЯБЛОНОВСКЭ КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм» иадминистрацие 385141, Адыгэ Республик Тэхътэмыкъое район, Яблоновскэкъ/п., Гагариным иур., 41/1, тел./факсыр(87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» мая 2026г.                        №  110                             пгт. Яблоновский

О подготовке к отопительному сезону

2026-2027 годов в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности 
к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории МО «Яблоновское городское поселение» (приложение № 1).

2. Создать комиссию Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории МО «Яблоновское городское поселение» (приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

И. о главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                     А.А. Ловпаче

Проект внесен:

Заместитель руководителя отдела ЖКХ,

благоустройства и санитарного контроля                             М.А. Рыльская

Проект согласован:

заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

по вопросам ЖКХ и благоустройства                                     Р.В. Концевой

руководитель отдела муниципальной

собственности и правового обеспечения                                Р. А. Берзегов

руководитель социально-экономического

отдела   								   С.А. Сообцокова

руководитель отдела архитектуры,

градостроительства и использования земель                                  З.Г. Туко

Приложение № 1

к постановлению муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

от 12   мая 2025года

УТВЕРЖДАЮ:

И .о. главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

________________А. А. Ловпаче

«__12_» _мая 2026г.

ПРОГРАММА

Проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Создание штаба (комиссии) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 годов | 01.06.2026 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Проведение анализа итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 годов | 01.06.2026 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», отдел ЖКХ, руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Разработка и утверждение плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении | 15.06.2026 | Отдел ЖКХ, комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Разработка планов подготовки к отопительному сезону: ремонт и замена тепловых сетей, источников тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования; опрессовки тепловых сетей; подготовки жилищного фонда; подготовки объектов социальной сферы. Направление разработанных графиков подготовки к отопительному сезону в Администрацию МО «Яблоновское городское поселение» на согласование. | 01.07.2026 | Руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Согласование планов подготовки к отопительному сезону: ремонт и замена тепловых сетей, источников тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования; опрессовки тепловых сетей; подготовки жилищного фонда; подготовки объектов социальной сферы | 02.07.2026-18.07.2026 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение» |
| Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону 2026-2027 годов | 15.08.2026 | Руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2026-2027 годов | 01.09.2026 | Руководители предприятий ЖКХ |
| Оценка готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2026-2027 годов, на соответствие требованиям раздела IV приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | 15.08.2026 - 15.09.2026 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители организаций жилищного фонда |
| Оценка готовности объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону 2026-2027 годов, на соответствие требованиям приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | 01.09.2026 - 01.11.2026 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ |

И . о.руководителя отдела ЖКХ, благоустройства

и санитарного контроля Администрации

МО «Яблоновское  городское поселение»                                     М.А.  Рыльская

Приложение№ 2

к постановлению муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

от «__12_» мая 2026 года

КОМИССИЯ

Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Председатель комиссии:

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                                 З.Д. Атажахов

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ, благоустройства

и санитарного контроля Администрации

МО «Яблоновское  городское поселение»                                         М.А. Халаштэ

Члены комиссии:

Руководитель отдела муниципальной собственности

и правового обеспечения Администрации

МО «Яблоновское  городское поселение»                                         Р.А. Берзегов

Руководитель социально-экономического отдела

Администрации МО «Яблоновское  городское

поселение»                                                                                             С.А. Сообцокова

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и

использования земель Администрации

МО «Яблоновское городское поселение»                                                    З.Г. Туко

По согласованию:

Начальник управления государственных

инспекций по надзору за строительством

зданий, сооружений и эксплуатацией

жилищного фонда Республики Адыгея			      	        И.А. Кравцова

Директору филиала АО «Газпром

газораспределение Майкоп»

в Тахтамукайском районе					  	                А.И. Чич

Зам. начальника управления

Краснодарское ЛПУМГ

ОАО «Газпром трансгаз Краснодар»                                                 А.А. Шевчук

Директор ООО «ТЭК»                                                                         Б.Р. Хачегогу

Директор ООО «Стрелец»       						              Р.М. Цусха